**PRILOG 3 - Ponudbeni list**

**PONUDA br.**

**NARUČITELJ:**

Naziv: Općina Zrinski Topolovac

Sjedište: 43 202 Zrinski Topolovac, Zrinski Topolovac 274,

OIB: 70479631665

**PREDMET NABAVE:**

Građenje nogostupa uz ŽC 2143 FAZA II.

**PONUDITELJ:**

...........................................................................................................................................

(Naziv ponuditelja, OIB)

.......................................................................................................................................................

(Sjedište/Adresa)

.......................................................................................................................................................

(Adresa za dostavu pošte)

.......................................................................................................................................................

(Telefon, Telefax, adresa e-pošte)

.......................................................................................................................................................

(Broj računa i naziv poslovne banke)

.......................................................................................................................................................

(Odgovorna/e osoba/e ponuditelja)

.......................................................................................................................................................

(Kontakt osoba ponuditelja)

Nalazimo se u sustavu poreza na dodanu vrijednost: Odaberite stavku.

**CIJENA PONUDE:** Proučili smo Poziv za dostavu ponude, te smo spremni prihvatiti i prema tim uvjetima izvršiti radove Građenje nogostupa uz ŽC 2143 FAZA II. po cijeni kako slijedi:

|  |
| --- |
| **Cijena ponude bez PDV-a** (brojkama)**:**       eura**PDV** (brojkama)**:**       euraako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a , mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno, a na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a **Ukupna cijena ponude s PDV-om** (brojkama)**:**       eura |

**ROKOVI:**

**Rok izvođenja radova** (maksimalno 60 dana): **dana.**

**Rok valjanosti ponude** (minimalno 60 dana): **dana.**

**ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA:**

Predujam je isključen. Plaćanje se obavlja temeljem računa/situacije koji sadrže sve potrebne elemente i popratnu dokumentaciju prema stvarno izvršenim količinama iz ugovornog troškovnika obračunatih po jediničnim cijenama.

Izvedeni radovi obračunavati će se putem privremenih situacija, te nakon konačnog obračuna i okončane situacije. Privremene i okončana situacija ispostavlja se Nadzornom inženjeru u 6 primjeraka najkasnije do 15-og u mjesecu za radove izvedene u proteklom mjesecu, a okončana situaciju nakon što ugovorni radovi budu u potpunosti završeni, izvršena primopredaja i konačni obračun radova. Vrijednost izvedenih radova na situaciji Nadzorni inženjer ovjerava i dostavlja Naručitelju u roku od 7 dana od dana primitka. Naručitelj će situaciju ovjeriti u roku od 7 dana od dana primitka i tako ovjerenu situaciju platiti u roku do 30 dana od dana ovjere.

U      , dana       2023. godine

 ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 M.P. (Ovlaštena osoba za zastupanje ponuditelja)